**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**городского округа «Поселок Агинское» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Финансирование программы, тыс.руб.** | | **Уровень исполне-ния, %** | **Оценка эффективности реализации программы** | **Заключение** |
| **план (согласно пост.)** | **факт** |
|  | Благоустройство территории городского округа «Поселок Агинское» на 2020 год | 14 955,00  МБ – 14 955,00 | 14 165,11  МБ – 14 165,11 | 94,7 % | Денежные средства были направлены на:  - содержание мест захоронений - 145,0 тыс. руб.;  - санитарная очистка территории - 7494,87 тыс. руб.;  - содержание полигона ТКО - 695,4 тыс. руб.;  - ремонт мемориалов, памятников - 955,78 тыс. руб.;  - озеленение и выпас скота - 1386,0 тыс. руб.;  - формовочная обрезка деревьев - 344,52 тыс. руб.;  - ремонт и содержание сетей уличного освещения - 1843,20 тыс. руб.;  - устройство ледового городка – 1300,34 тыс.руб. | В результате реализации программы достигнуты показатели (индикаторы):  - Формовочная обрезка деревьев и кустарников, 1100 шт. (план – 1 100 шт.);  - Выполнение работ по содержанию полигона временного накопления ТКО, 3 000 м3 (план – 10 000 м3);  - Озеленение, охрана зеленых насаждений, 1500 м2 (план – 1500 м2);  - Устройство объектов уличного освещения поселка, 100 шт. (план – 100 шт.)  - Ремонт палисадников, систем ливневого водоотведения, памятников, мемориалов, обелисков, 1 шт. (план – 11 шт.)  Поставленные задачи и мероприятия реализованы в полном объеме. Реализация мероприятий программы эффективна. |