**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**городского округа «Поселок Агинское» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Финансирование программы, тыс.руб.** | **Уровень исполне-ния, %** | **Оценка эффективности реализации программы** | **Заключение** |
| **план (согласно пост.)** | **факт** |
|  | Благоустройство территории городского округа «Поселок Агинское» на 2020 год | 14 955,00МБ – 14 955,00 | 14 165,11МБ – 14 165,11 | 94,7 % | Денежные средства были направлены на:- содержание мест захоронений - 145,0 тыс. руб.;- санитарная очистка территории - 7494,87 тыс. руб.;- содержание полигона ТКО - 695,4 тыс. руб.; - ремонт мемориалов, памятников - 955,78 тыс. руб.;- озеленение и выпас скота - 1386,0 тыс. руб.;- формовочная обрезка деревьев - 344,52 тыс. руб.;- ремонт и содержание сетей уличного освещения - 1843,20 тыс. руб.;- устройство ледового городка – 1300,34 тыс.руб. | В результате реализации программы достигнуты показатели (индикаторы):- Формовочная обрезка деревьев и кустарников, 1100 шт. (план – 1 100 шт.);- Выполнение работ по содержанию полигона временного накопления ТКО, 3 000 м3 (план – 10 000 м3);- Озеленение, охрана зеленых насаждений, 1500 м2 (план – 1500 м2);- Устройство объектов уличного освещения поселка, 100 шт. (план – 100 шт.)- Ремонт палисадников, систем ливневого водоотведения, памятников, мемориалов, обелисков, 1 шт. (план – 11 шт.)Поставленные задачи и мероприятия реализованы в полном объеме. Реализация мероприятий программы эффективна. |