**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**городского округа «Поселок Агинское» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Финансирование программы, тыс.руб.** | | **Уровень исполне-ния, %** | **Оценка эффективности реализации программы** | **Заключение** |
| **план (согласно пост.)** | **факт** |
|  | «Благоустройство территории городского округа «Поселок Агинское» на 2021 год» | 20 755,93  КБ – 8797,13  МБ – 11958,80 | 20 755,93  КБ – 8797,13  МБ – 11958,80 | 100 % | Денежные средства направлены на:  1. Содержание мест захоронений – 168,13 тыс. руб.  2. Санитарная очистка территории городского округа «Поселок Агинское» - 7931,10 тыс. руб.  3. Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО - 595,0 тыс. руб.  4. Ремонт палисадников, систем ливневого водоотведения, памятников, мемориалов, обелисков и прочих элементов благоустройства на территории городского округа «Поселок Агинское» - 5855,49 тыс. руб.  5. Озеленение, охрана и уборка зеленых насаждений (с отгонным выпасом животных с общественных территорий) на территории городского округа «Поселок Агинское» - 1 566,82 тыс. руб.  6. Формовочная обрезка деревьев и кустарников на территории городского округа «Поселок Агинское» - 716,74 тыс. руб.  7. Содержание и техническое обслуживание фонтанов – 100,00 тыс. руб.  8. Новогоднее благоустройство ледового городка – 1 236,50 тыс. руб.  9. Ремонт и содержание сетей уличного освещения и объектов электрохозяйства на территории городского округа «Поселок Агинское» - 2 586,15 тыс. руб. | В результате реализации программы достигнуты показатели (индикаторы):  - Формовочная обрезка деревьев и кустарников, 1200 шт. (план – 1200 шт.);  - Содержание и техническое обслуживание фонтанов, 4 шт. (план – 5 шт.);  - Озеленение, охрана зеленых насаждений, 1500м2 (план – 1500м2);  - Устройство объектов уличного освещения поселка, 90 шт. (план – 90 шт.);  - Ремонт палисадников, систем ливневого водоотведения, памятников, мемориалов, обелисков, 4 шт. (план – 2 шт.).  Поставленные задачи и мероприятия реализованы в полном объеме. Реализация мероприятий программы эффективна. |