**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**городского округа «Поселок Агинское» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Финансирование программы, тыс.руб.** | | **Уровень исполне-ния, %** | **Оценка эффективности реализации программы** | **Заключение** |
| **план (согласно пост.)** | **факт** |
|  | Формирование современной городской среды на территории городского округа "Поселок Агинское" на 2018-2024 годы | 8 862,43  ФБ – 8 065,80  КБ – 176,26  МБ – 620,37 | 8 862,43  ФБ – 8 065,80  КБ – 176,26  МБ – 620,37 | 100 % | Денежные средства направлены на благоустройство общественных территорий - сквер "Зарница" | В результате реализации программы достигнуты показатели (индикаторы):  - Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества площади дворовых территорий, 40 % (план – 40 %);  - Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями, 40 % (план – 40 %);  - Увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, 750 чел/часы (план – 750 чел/часы);  - Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, 4 ед. (план – 4 ед.)  - Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, 2,88 гектар (план – 2,88 гектар);  - Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, 50 % (план – 50 %);  - Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 жителя муниципального образования на 7,44 кв.м. (на 1 жителя будет приходиться 10,9 кв.м.), 4,4 кв.м. (план – 4,4 кв.м.)  - Увеличение количества/площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, 40 % (план – 40 %).  Поставленные задачи и мероприятия реализованы в полном объеме. Реализация мероприятий программы эффективна. |